 «О выполнении программы комплексного развития района Лефортово 
за 9 месяцев 2015г.»


В 2015 году управа района Лефортово осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой комплексного развития района на 2015 год, которая формируется на основании окружной Программы, утвержденной распоряжением префектуры ЮВАО от 24.02.2015г. №80 «Об утверждении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа на 2015 год». Программа  включает в себя 15 разделов.

Раздел 1. Образование
В рамках реализации программы ремонта и благоустройства объектов образования в 2015 году Программой комплексного развития было запланировано проведение  работ по благоустройству территорий 4 учреждений образования:
1. ГБОУ СОШ  №415 школа № 1229, Верхний - Золоторожский пер., д.2; 
2. ГБОУ СОШ №1228 школа №1226, Шоссе Энтузиастов, д.16; 
3. ГБОУ  СОШ № 417  прогимназия № 1642, Солдатская ул., д.12А;
4. ГБОУ  СОШ № 1228 детский сад  № 1083, ул. Сторожевая, д.30) 
на общую сумму 30 910471,7 тыс. рублей (в 2014 году -  22 530, 18 тыс. руб. – 4 учреждения).

Все работы, запланированные в рамках благоустройства, выполнены в полном объеме.

Раздел 2. Здравоохранение
В 2015 году было запланировано проведение капитального ремонта ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э.Баумана» и проведение текущего ремонта психоневрологического диспансера №12 и Детской психоневрологической больницы № 32 на общую сумму 33179,3 тыс. рублей.
Все запланированные работы выполнены в полном объеме.

Раздел 3. Культура
В 2015 году планируется завершить ремонт кинотеатра «Спутник». В 1 квартале начаты работы по ремонту фасада кинотеатра. Работы завершены в полном объеме. Бюджетом на эти цели было предусмотрено финансирование в размере 2189,1тыс.рублей.
Управе района по программе «Культура Москвы» выделены в полном объеме на нужды досуговых учреждений 17,9 млн.рублей (в 2014 году – 16,9 млн.руб.), что  позволило организовать 50 кружков с общим количеством занимающихся  800 человек и проведение 63 мероприятий, общее количество участников которых составило более 3,5 тысячи человек. 

Раздел 4. Спорт
Досуговым учреждениям на спортивную работу в 2015 году выделено 6,8 млн.руб. (в 2014 году – 6 млн.руб.). 
За отчетный период было выделено ГБУ СТЦ «Икар» 0,855 млн. руб. В соответствии с государственным заданием  организовано 32 секции с общим количеством занимающихся 500 человек и 57 мероприятий, общее количество участников которых составило около 2,5 тысяч человек. 

Раздел 5. Социальная поддержка населения
По программе СЭРР (ППМ №484-ПП от 13.09.2012г.) выделено 1010,3 тыс.руб. на социальную поддержку льготных категорий населения (в 2014 году 3,3 млн.руб.), из них 600 тыс. руб. – на материальную помощь малоимущим (в 2014 году – 1,4 млн.руб.), 300 тыс. на предметы длительного пользования (в 2014 году – 400 тыс.руб.) и 110,3 тыс. руб. на ремонт квартир ветеранам (в 2014 году – 1,5 млн.руб.).
В первом полугодии 2015г. был сделан ремонт в квартирах ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны по адресам: г. Москва, Танковый проезд, д.3, кв.№31, ул. Волочаевская, д.14, корп.3, кв.56.  ул. Самокатная, д.6,корп.1,кв.№ 46 .  Работы были проведены на общую сумму 110, 3 тыс. руб.
Произведены выплаты на материальную помощь малоимущим за первое полугодие в размере 600,0 тыс. рублей по 328 заявлениям.
Также в рамках данного раздела Программой предусмотрено проведение капитального ремонта и  материально-техническое оснащение учреждения социальной защиты населения. Срок 4 квартал 2015г.

Раздел 6. Развитие индустрии отдыха и туризма 
В рамках данной программы запланировано проведение благоустроительных работ Сквера на Красноказарменной ул., д.2 на сумму 27 млн.руб. и Сквера им. Климова по ул.Солдатская (за счет привлеченных средств) 2 700 тыс.руб. 
На основании проведенных торгов определен подрядчик на изготовление проектно-сметной документации по Скверу им. Климова. Работы выполнены в полном объеме, сданы АТИ ЮВАО. 
В марте т.г. ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» были опубликованы торги на проведение работ по благоустройству Сквера на Красноказарменной ул.,д.2 на сумму 23,9 млн.руб. Торги проведены (победитель – ООО «Кроссандра», сумма контракта – 23,2 млн.руб.).
Работы завершены в полном объеме, предъявлены АТИ ЮВАО.

Раздел 7. Охрана окружающей среды.

В рамках данной программы проводятся мероприятия по утилизации брошенных автотранспортных средств и регулирования содержания безнадзорных животных.
За отчетный период всего вывезено БРТС 87 ед. из них:
12 ед. - вывезены на охраняемую стоянку ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО",
75ед. - вывезены самими владельцами.
Подано 102 заявки от жителей по вопросу бездомных животных, отловлено 34 безнадзорных животных.

Раздел 8. Жилище

По программе СЭРР (ППМ №484-ПП от 13.09.2012г.) выделено 6695,0 тыс.руб. (в 2014 году – 32,3 млн.руб.), в том числе:
-  3 695,0 тыс. руб. на устройство резинового покрытия с установкой МАФ на детских площадках по адресам Энергетическая ул., д.20, Боровая ул., д.10, Танковый проезд, д.3, Золоторожский пер., д.2, к.1;
- 1 750,0 тыс. руб. – на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресам Лефортовский вал, д.11, к.2, 2-я Синичкина ул., д.11, Солдатский пер. д.8; 
- 1 250,0 тыс. руб. на ремонт канализационного выпуска по адресам Авиамоторная ул., д.14, Душинская ул., д.6 и 14.
Работы завершены.
Постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года №454-ПП «Об утверждении государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016гг.) «Жилище» утверждена программа «Жилище», в рамках которой по району Лефортово сформированы показатели по подпрограммам: благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов.
Программой были запланированы и выполнены мероприятия по комплексному благоустройству дворов по адресам ул.Ухтомская, д. 14 и 19 и ул.Боровая, д.14 на общую сумму 9975,6 млн. руб.
ГУП «ДЕЗ района «Лефортово» в 2015 году проведен ремонт 24 подъездов. Срок выполнения – 3 квартал. Данные работы выполнены в полном объеме, предъявлены МЖИ г. Москвы

ГКУ ИС района проведены торги и заключены 6 контрактов на санитарное содержание территории на 139,24 млн. рублей.

Кроме того, округом в рамках данной программы проводится реновация существующей застройки (Ул.Лонгиновская, д.4, к.1, Ул.Лонгиновская, д.8, корп.1, Ул.Ухтомская, д.5, Ул.Ухтомская, 10, Княжекозловский пер., д.18) на сумму 173,27 млн. руб. Снос произведён.

Раздел 9. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 
В рамках данной программы проводятся мероприятия по праздничному оформлению района (за счет предприятий и организаций района).
Раздел 10. Энергосбережение
Работа по энергосбережению осуществляется по следующим направлениям:
- внедрение энергосберегающих технологий;
- участие в реализации городских программ по энергосбережению;
- проведение работ по энергосбережению;
- участие в конференциях и выставках по энергосбережению.

За отчетный период, по результатам проведенного анализа по основным направлениям выявлено следующее:
1. Потребление электрической энергии - экономия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 3,04% - 47 тыс.кВт, на общую сумму 234 376,60руб.
2. Потребление горячей воды - экономия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила-3,05% -4,4 тыс. куб м. на общую сумму 340 820,00 руб.
3. Потребление холодной воды – экономия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 3,04% - 5,72тыс. куб м. на общую сумму 258 012,00 руб.
4. Потребление горячей воды в Гкал. – экономия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 3,03% - 0,21 тыс. Гкал. на общую сумму 156 060,00 руб.
В соответствии с программой энергосбережения общая сумма экономии за 9 месяцев 2015 года составила 989 268, 60 руб.

Раздел 11. Развитие транспортной системы
Программой до 2017 г. планируется развитие метрополитена от ст.Авиамоторная до ст.Люберецкие поля и содержание транспортно-пересадочных узлов (Москва Товарная-Курская и Сортировочная).
В настоящее время силами ОАО «Мосинжпроект» ведется разработка проектной документации по размещению депо на территории бывшего завода Войтовича.

Раздел 12. Безопасный город
В рамках данной программы проводятся мероприятия по ведению паспортов безопасности на крупных предприятиях торговли и услуг, по повышению уровня безопасности в жилом секторе, по контролю состояния оборудования спортивных и детских площадок, по повышению противодействия экстремизму, коррупции, пресечению наркотической угрозы, профилактике правонарушений и пр.
Раздел 13.Информационный город
В рамках данной программы запланированы мероприятия по повышению компьютерной грамотности граждан и развитию СМИ.
[bookmark: _GoBack]За отчетный период с 1 января 2015 года в районе Лефортово информирование населения осуществляется путем размещения информации на официальных сайтах управы района Лефортово, за ц9 месяцев  размещено более 330 информационных статей в разделах «Пресс-центр», «Правопорядок», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Конкурсы и тендеры управы», «Навстречу 70-ой годовщине победы», «Публичные слушания», «Бессмертный полк и другие.  На сайтах управы работает рубрика «Интернет- приемная».
Проведено 9 встреч главы управы района Лефортово с населением, видео материалы размещены в общем доступе в телекоммуникационной сети «Интернет». 

Раздел 14.Стимулирование экономической активности
В рамках данной программы запланированы мероприятия по развитию рынка труда и содействию занятости, развитию торговли и сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, развитие инноваций.
Рынок товаров и услуг 
В 2015 году в районе запланировано открытие 5 предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе 2 предприятий розничной торговли, 2 общественного питания и 1 бытового обслуживания; реконструкция и модернизация 3 предприятий потребительского рынка, а также мероприятия по упорядочению мелкорозничной сети. 
За отчетный период открыто 6 предприятий потребительского рынка и услуг, в том и числе сетевой магазин «Магнит» по адресу ул. Авиамоторная, д.6, магазин «Продукты» по адресу: ул.Солдатская,д.8., супермаркет «Перекресток» по адресу: 2-я Синичкина,9. Открылось 2 предприятия общественного питания в спортивном комплексе «Спорт ЭКС», одно предприятие бытового обслуживания в торговом комплексе «ГОРОД».
С апреля 2015 года приступила к работе Ярмарка выходного дня по адресу ул.Авиамоторная,д.39. За работой ярмарки установлен постоянный контроль.
В рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства запланировано проведение следующих мероприятий:
- оказание информационной поддержки начинающим предпринимателям,  в т.ч. молодежи, количество консультаций 
- выдвижение малых и средних предприятий на получение финансовой поддержки, кол-во предприятий – получателей финансовой поддержки
- направление на обучение руководителей и специалистов, малых и средних предприятий, кол-во предпринимателей
- поддержка инициатив и взаимодействие с общественными организациями и НКО в области поддержки малого и среднего предпринимательства
- правовая поддержка предпринимательства.

Предприятия и организации района принимали участие в Окружном хозяйственно-экономическом активе.

Раздел 15.Открытое Правительство
Контроль оценочных показателей управы района, определенных постановлением Правительства Москвы от 06.03.2013г. №126-ПП. 
В части оценки качества организации встреч глав управ районов с населением районов ЮВАО, за отчетный период рейтинг управы района Лефортово составляет 10 баллов (максимально 10).


Вопрос о выполнении утвержденных Программой мероприятий в установленные сроки находится на постоянном контроле.



Заместитель главы управы                                 В.М.Санакоев 
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