 «Об исполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы за 12 месяцев 2016 года»

В 2016 году управа района Лефортово осуществляла свою деятельность в соответствии с Программой комплексного развития района на 2016 год, сформированной на основании окружной Программы, которая была утверждена распоряжением префектуры ЮВАО №267 от 10.05.2016г. Программа  включает в себя 13 разделов (включая непрограммные мероприятия). Общее финансирование ПКР на 2016 год – 2,88 млрд.руб., в т.ч. городской бюджет 0,45 млрд.руб., средства инвесторов на строительство жилого дома – 2 млрд.руб., окружной бюджет -0,43 млрд.руб.

Раздел 1. Образование
На реализацию программы ремонта и благоустройства объектов образования в 2016 году в районе Лефортово направлены средства в объеме 125,7 млн.руб. (в 2015г. - более 70 млн.руб.), в том числе 23,3 млн. рублей (в 2015 году - 30,9 млн. руб.) на благоустройство территорий 4 учреждений образования:
1. ГБОУ СОШ  №1228 д/сад № 1763, 1-я Синичкина ул., д. 2; 
2. ГБОУ СОШ №1228 д/сад № 1949, Авиамоторная ул., д. 13; 
3. ГБОУ  СОШ № 1228  д/сад № 471, Юрьевский пер., д. 8А;
4. ГБОУ  СОШ № 1321 школа №1321, Танковый проезд, д. 6. 
Кроме того, выполнен капитальный ремонт ГБОУ №1228 на 85 млн.руб. и текущий ремонт 6 учреждений на 17,3 млн.руб. (5 школ и 1 учреждение СПО).

Раздел 2. Здравоохранение
На реализацию задач программы здравоохранения в 2016 году выделено 57,7 млн.руб.: работы по разработке ПСД и капитальному ремонту пяти объектов ГКБ №29 им.Н.Э.Баумана и подстанции неотложной помощи на 19,6 млн.руб. Закупка медоборудования ГКБ №29 на 27 млн.руб.
Текущий ремонт 6 учреждений на 2,1 млн.руб. – установка металлодетекторов (ПНД №12, ГП №133, №187, стоматологическая поликлиника №13, НПЦДП ДЗМ)
Кроме того, в рамках данной программы проводены мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных (около 9 млн.руб. за счет средств округа). 

Раздел 3. Культура
На реализацию программы «Культура Москвы» было выделено 26,3 млн.руб.: на текущий ремонт 2-х объектов – библиотеки №119 и музыкально-педагогического колледжа (около 0.2 млн.руб.), закупка оборудования ДМШ №91 (около 4 млн.руб.). 
Управе района в 2016г. за счет средств округа выделено на нужды ГБУ «Лефортово» 19,6 млн.руб. (в 2015 году – 17,9 млн.руб.). В 2016г. субсидия направлена ГБУ «Лефортово» в полном объеме.
Также на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства выделено 2,5 млн.руб. За 2016.г. средства освоены в полном объеме на содержание помещений досуговых учреждений района, транспортные услуги и вручение подарков на мероприятиях. 

Раздел 4. Спорт
В рамках реализации программы «Спорт Москвы» выделено 10,99 млн.руб.: в том числе на текущий ремонт СШОР №64 - 2,45 млн.руб.
Управе района в 2016г. за счет средств округа выделено для нужд ГБУ «Лефортово» на спортивную работу 8,04 млн.руб. (в 2015 году – 6,8 млн.руб.). 
Также на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства выделено 395 тыс.руб. (транспортные услуги программы «Зритель» и спортивные мероприятия). Все выделенные средства освоены в полном объеме. 
За счет средств СЭРР направлено 100 тыс.руб на проведение праздника «Папа, мама, я –спортивная семья», мероприятие проведено и оплачено в полном объеме.

Раздел 5. Социальная поддержка жителей
В рамках программы «Социальная поддержка жителей» в 2016г. проведены работы капитальному ремонту ТЦСО (около 2,8 млн.руб.).
Также в рамках данной программы осуществляется возмещение ресурсоснабжающим и управляющим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на энергоносители (вода, тепло) и ремонт и содержание МКД (более 52 млн.руб.). 

В 2016 году по программе «Жилище» за счет средств СЭРР управе района выделено 1,17 млн.руб. на социальную поддержку льготных категорий населения, в т.ч.: ремонт 2-х квартир ветеранов (107 тыс.руб.), 292 тыс.руб. – предметы длительного пользования (19 чел) и 671 тыс.руб. – на материальную помощь (120 чел).

Раздел 6. Развитие индустрии отдыха и туризма 
В 2016г. На реализацию задач данной программы выделено 47,76 млн.руб., которые были направлены на работы по благоустройству парков по месту жительства по 2-м объектам в объеме 17,06 млн.руб. (в т.ч. Парк им.1 мая -16,78 млн.р. Парк им.Кузнецова – разработка ПСД - 0,28 млн.р., СМР-внебюджетное финансирование за счет средств инвесторов). В 2016г. работы по Парку 1 мая оплачены в полном объеме.
Округом на содержание 12 территорий района, прилегающих к памятникам, затрачено около 0,7 млн.руб., на содержание зеленых насаждений и цветочное оформление  - около 30 млн.руб.

Раздел 7. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение
В рамках данной программы проводились мероприятия по утилизации брошенных автотранспортных средств (около 0,2 млн.руб.), а также мероприятия по энергосбережению, плановые значения экономии по данной программе составляют  не менее 3%.

Раздел 8. Жилище
Общее финансирование по разделу запланировано в объеме 2190,166 млн.руб. (с учетом средств инвесторов на строительство жилого дома). 
В 4 квартале 2016г. вводен жилой дом на Солдатском пер. вл.26 (45,24 тыс.кв.м) за счет средств инвесторов (2 млрд.руб.).
Дальнейшие перспективы развития района связаны с реорганизацией территории завода «Серп и молот». Проектом предполагается снос существующих зданий и сооружений и строительство новых кварталов многофункциональной общественно-жилой застройки общей площадью 1,8 миллионов квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по строительству 6 корпусов.
Одной из основных и самых актуальных задач района, связанных с насущными потребностями жителей, являлись задачи, решаемые в рамках благоустройства дворовых территорий и ремонт подъездов.
В рамках программы «Жилище» - согласно  Постановлению Правительства Москвы №454-ПП от 27.09.2011г. «Об утверждении государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016гг.)») сформированы подпрограммы: благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов.
В 2016 году ГБУ «Жилищник района Лефортово» выполнен ремонт 167 подъездов в 44 домах.
По Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов на 2014-2044гг. по району Лефортово включено 249 строений, из них в краткосрочную программу 2015-2016гг. – 12 домов.
В рамках программы «Моя улица» в 2016 году по региональной программе капитального ремонта работы не проводились, а за счет средств собственников выполнены работы текущего характера 4 нежилых строений по промывке и ремонту фасадов (Энтузиастов ш., д.9 - ООО «СНС Солар», Золоторожский Вал ул. д.11 c.21 - ООО «Макси Плаза», Золоторожский Вал ул. д.11 c.22 - ООО «Прожектор», Энтузиастов ш., д.5 c.1 - ОАО «ВНИИ КП»). 
По программе СЭРР в рамках постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП на выборочный капитальный ремонт 3-х объектов (Волочаевская ул., 14к2, Солдатская ул., д. 3, Боровая ул., д. 16) выделено 3,21 млн.руб., на благоустройство 3-х объектов (Сторожевая ул., д.24А, Сторожевая ул., д.24Б, Боровая ул., д.12) – 3,4 млн.руб. Процедуры закупок проведены своевременно, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
На свободный остаток средств оптимизации закупок за счет средств СЭРР  в ноябре проведен ремонт ДУиППА по Таможенному пер.,12 (313т.р.), в декабре проведен ремонт канализационных выпусков по Авиамоторной ул.9 (192,7т.р.). 
За счет средств стимулирования района в рамках постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП на благоустройство 10 объектов выделено 34,4 млн.руб. (80%): 
1. Парк им. 1 мая, 
2. Энергетическая ул., д.16, корп.2 (к/р спортплощадки), 
3. Шепелюгинская ул.д.16 (стр-во детского городка), 
4. Шепелюгинская ул.д.16 (стр-во спортплощадки), 
5. 2-я Синичкина ул.д.16 (газон, АБП, ограждения, ремонт детской площадки), 
6. 2-я Синичкина ул.д.19, 26 (газон, АБП, ограждения, ремонт детской площадки),
7. Ухтомская ул.д.3 (двор), 
8. Боровая ул.д.4, д.6 (двор), 
9. Ухтомская ул.д.14 (газон, АБП, ограждения, ремонт детской площадки), 
10. Лефортовский вал.д.14 (устройство ИДН).

Все работы на объектах выполены и оплачены. 
Дополнительно по 2-му траншу (20%) выделено 11,59 млн.руб. на ремонт АБП и благоустройство 6 объектов, процедуры закупок проведены, контракты заключены, оплачены полностью:
 Душинская ул., 18, к.1, 2, 4 и  1-й Краснокурсантский пр., д.1/5, ш.Энтузиастов, д.20В, д.22/18, ш.Энтузиастов, д.18, 20А –детская площадка и двор, 2-я Синичкина ул.д.19, 26.
ГБУ «Жилищник района» на содержание 9-ти ОДС и 4-х подъемных платформ для инвалидов выделено 29,2 млн.руб. и на содержание дворовых территорий – 123,5 млн.руб. 
За 12 месяцев ГБУ «Жилищник района» освоено 62,9 млн.руб. или 81,3% на функционирование ОДС, ремонт 2-й Кабельной ул. и прочие расходы по жилищному хозяйству и 119,4 млн.руб. или 97,2% на содержание дворовых территорий, и субсидии МОЭК – 4,04 млн.руб. или 100%.
В рамках данной программы реализуются проекты Департамента экономической политики и развития города Москвы по привлечению индивидуальных предпринимателей к патентной системе налогообложения – план на год 470 ИП и выявлению недекларируемой сдачи жилья в найм на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы – план на год 140 проверок.

Раздел 9. Развитие транспортной системы
Программой до 2018г. планируется развитие метрополитена от ст.Авиамоторная до ст.Люберецкие поля и содержание 3-х транспортно-пересадочных узлов (Москва Товарная-Курская, Авиамоторная и Сортировочная).
В рамках развития наземного городского пассажирского транспорта на ТПУ «Андроновка» в 2016г. из городского бюджета было выделено 293,53 млн.руб.
На 2016 год запланирован начальный этап по строительству метро «Лефортово»– вынос коммуникаций.
На содержание объектов дорожного хозяйства из окружного бюджета затрачено более 70 млн.руб.
Раздел 10. Безопасный город
В рамках данной программы проводены мероприятия по ведению паспортов безопасности на крупных предприятиях торговли и услуг, по повышению уровня безопасности в жилом секторе, охране общественного порядка, по контролю состояния оборудования спортивных и детских площадок, по повышению противодействия экстремизму, коррупции, пресечению наркотической угрозы, профилактике правонарушений и пр.
Раздел 11.Информационный город
В 2016 году получило дальнейшее развитие информационной открытости органов власти и привлечением москвичей к участию в контроле и реализации важнейших городским программ. 
Жители района активно использовали портал «Наш город». 
В адрес управы за 2016г. поступило около 4 тысяч обращений граждан, где в прямом диалоге с властью жители получили ответы на волнующие их вопросы о текущем состоянии и перспективах развития района. 
Проведено 12 встреч главы управы с населением. 
В рамках работы с системой электронных референдумов Правительства Москвы на портале «Активный гражданин» проведено 4 голосования с участием населения района Лефортово. В сентябре проведены выборы депутатов Гос.думы Федерального собрания РФ VII созыва.  
Районом реализуются задачи по развитию средств массовой информации. Еженедельно пополняются сайты управы - типовой и официальный, где для посетителей размещено более 600 информационных статей, работают специальные интерактивные сервисы, формы обратной связи, интернет приемная, форум. 
С 2015 года работает новый информационный ресурс – электронная газета Лефортово. 

Раздел 12. Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы
В рамках данной программы запланированы мероприятия по развитию рынка труда и содействию занятости, развитию торговли и сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, развитие инноваций.
Рынок товаров и услуг 
В 2016 году в районе запланировано открытие 4-х предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе 2 предприятий розничной торговли, 1 общественного питания и 1 бытового обслуживания; реконструкция и модернизация 3 предприятий потребительского рынка. 
Фактически за отчетный период открыто 8 предприятий потребительского рынка, в том и числе: сетевой магазин «Мираторг» (ул. Авиамоторная,47), магазин «Дикси» ( ул. Авиамоторная,47), Детские и хозяйственные товары (Красноказарменная ул., 10 и Боровая ул., 16), 2 кафе («Помидорка» ул. Красноказарменная.д.2 и ул. Красноказарменная.д.19), 2 парикмахерские эконом-класса (ул.Красноказарменная,д.2 и ул.Волочаевская, д.18). 
В рамках развития сети социально-ориентированных предприятий торговли открытие магазинов внедрена система обслуживания по социальной карте москвича в магазине «Продукты» по адресу: ул.Красноказарменная,д.3а.
В рамках проводимой работы по оптимизации нестационарных торговых объектов за отчетный период демонтировано 22 торговых объекта с истекшими сроками договоров.
На 2016 год не утверждено место размещения ярмарки выходного дня. На содержание территории Введенского кладбища выделено 240 тыс.руб.

Раздел 13. Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам префектуры
В 2016г. за счет непрограммных мероприятий в рамках постановления Правительства Москвы от 16.02.2011г. № 38-ПП на содержание помещений общественных организаций выделено 1,5 млн.руб., на информирование – 0,6 млн.руб., на праздничные мероприятия – 0,5 млн.руб., на проведение выборов – 1,3 млн.руб.,  на обустройство НТО (ГБУ «Жилищник») – 1,95 млн.руб. Общее плановое финансирование на 2016г. по непрограммным мероприятиям – 5,85 млн.руб.
[bookmark: _GoBack]За 12 месяцев управой освоено 3,92 млн.руб., в том числе: на содержание помещений общественных организаций – 1,7 млн.руб. (ОПОП – 774,4 тыс.руб., Совета ветеранов – 936,7 тыс.руб.), на проведение праздничного мероприятия ко Дню Победы и елки – 402,3 тыс.руб., проведение выборов – 1 279,6 тыс.руб., на информирование –526,5 тыс.руб.
- ГБУ «Жилищник» в апреле т.г. на оборудование мест размещения НТО (подключение) затрачено 122,9 тыс.руб.
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